**Asunto: Minuta del tercer Sprint.**

**Participantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma |
| Product owner- Cliente | Eleazar Pacheco Salazar |  |
| Scrumm Master- Líder del Proyecto | Aldo Valdez Solís |  |
| Team Development- Equipo de desarrollo | Andres Mayo Vargas. |  |
| Iván Castañeda Contreras |  |

**Objetivo del 3° Sprint: (15/julio/2019 - 24/julio/2019)**

Continuando con el sprint 3, los objetivos principales serán terminar la actividad pendiente que no concluyó el líder del proyecto, dicha actividad fue revisar que las pruebas se hicieran de manera correcta, así como terminar en su totalidad el proyecto tomando en cuenta el requerimiento que se agregó en el Sprint 2 por último cumpliendo con todas las actividades planificadas durante todo el proceso del desarrollo del software.

**Requisitos a cubrir**

* Se pueda justificar faltas
* Se pueda visualizar quien está en línea
* Generador de informes quincenales
* Generador de instalador (APK)

**Requisito incompleto**

* Confirmar las pruebas del panel de control de respuestas

**Requisito agregado**

* Acceso al editor de calendario mediante la notificación del mensaje

**Metas esperadas del sprint:**

* Terminar el requisito pendiente junto con el requisito que se añadió.
* Los usuarios podrán hacer justificaciones de sus inasistencias a las reuniones programadas.
* Cada gerente o director podrá ver a los usuarios de los que está al mando, si están conectados o en línea.
* Cada gerente o director tendrá la opción de que la aplicación genere un archivo PDF de las reuniones que se agendaron por quincena, así como quienes asistieron y quienes no, y si cuentan con justificaciones.
* La aplicación será utilizada para dispositivos móviles.
* Cada vez que se reciba una nueva notificación, si el usuario desea al dar clic en la notificación, esta se trasladara al editor de calendario.